## Slide 1: Capacitación Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (sevRi) y proceso de autoevaluación institucional (PAI)

## Slide 2: Agenda
05
Permisos de Seguridad
03
Uso del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional
02
Principales conceptos en materia de Riesgos
01
Marco normativo
04
Sistema de Autoevaluación Institucional (PAI)

## Slide 3: Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (sevRi)

## Slide 4
Marco normativo

## Slide 5: Marco normativo
Ley General de Control Interno
NORMAS Y DIRECTRICES
Modelo de Gestión Estratégica Institucional

## Slide 6: Marco normativo
01
Órganos que decide y ejecuta
Administración
activa
02
Responsabilidad de conformarlo, mantenerlo y mejorarlo
Sistema de CI
03
Autoridad máxima dentro del ente de control
Jerarca
05
Factores organizacionales para una actitud positiva
Ambiente
de control
06
Identificar y analizar los riesgos para alcanzar los objetivos
Valoración de riesgos
07
Disposiciones internas que aseguran la aplicacion de la normativa de la CGR
Actividades
de control
04
Funcionario o funcionaria con responsabilidad de ordenar y tomar decisiones
Títular
subordinado
Ley general de control interno
Ámbito aplicación
Sistema de Control Interno
Sistema Específico de Valoración de Riesgos. SERVI

## Slide 7: Marco normativo
Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2009-CO-DFOE)
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, SEVRI, D-3-2005-CO-DFOE, dadas a conocer por el Consejo Superior, en sesión 77-2005, del 29 de setiembre de 2005, artículo LXXIII.
Normas y directrices

## Slide 8: Marco normativo
Modelo de Gestión Estratégica Judicial para la Implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019, 2024. Aprobado por Corte Plena en sesión 56-18 del 10 de diciembre de 2018, artículo XXIII
Modelo de Portafolio de Proyectos Institucionales
01
Actualizaciones
Modelo de Gestión de riesgos estratégicos
02

## Slide 9: Marco normativo
MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA JUDICIAL
- Aprobado por Corte Plena en sesión 56-18 del 10 de diciembre de 2018, artículo XXIII.
- Se incorpora el componente Gestión de Riesgos Institucionales, aprobado por Corte Plena en sesión 50-2020, Art XVIII, del 7 de septiembre de 2020.

## Slide 10: Marco normativo
Actualización del apartado de riesgos de la Metodología de Administración de Proyectos (Oficio 1937-PLA-PE-2019) conforme metodología SEVRI bajo los lineamientos de la Oficina de Control Interno. Corte Plena en sesión 02-20, artículo XXXIII, el 13 de enero del 2020:
Establece la incorporación del informe de cierre del proyecto, un apartado relacionada los riesgos materializados.
Definen los riesgos a los que se expone un proyecto
Definen la estrategia para abordar cada riesgo
Identifica si es un riesgo incluido en SEVRI y de no ser así se define el procedimiento para su inclusión
Incluye la tabla de riesgos Institucionales definida por OCI
Ejemplo de la “Matriz de gestión de riesgos de proyectos estratégicos. “

## Slide 11: Marco normativo
Modelo de Gestión de Riesgos del Plan Estratégico Institucional (PEI) o estratégicos, con base en la metodología SERVI e integración con el Sistema de Control Interno y la Planificación Institucional. Aprobado por Corte Plena en sesión 50-2020, Art XVIII, del 7 de septiembre de 2020.
Gestionar los riesgos estratégicos de la institución con base en la metodología SEVRI con la finalidad de cumplir con la Misión y Visión del Poder Judicial, así como el logro de los objetivos y metas estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional.

## Slide 12: Modelo de Gestión Estratégica Judicial para la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024
Objetivos estrategicos
05
Acciones estratégicas
22
Metas estratégicas
230
Planes Anuales Operativos
objetivos operativos
ligados a la estrategia
SE GESTIONAN
Metodología de SEVRI
La formulación de los riesgos se realiza en la misma oficina, en la cual se formula el PAO.
Notes: Aclarar que hay objetivos operativos no vinculados al PEI que al igual se debe hacer SEVRI
Si la oficina no tienen pao igual debe realizar su PAO en los procesos

## Slide 13: Principales conceptos en materia de riesgos

## Slide 14: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional por objetivos, áreas, sectores, actividades o tarea (...)a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.
Jefatura del despacho u oficina judicial con todo el equipo de trabajo.
Es identificar y analizar los eventos que afectan el logro de los objetivos y las metas institucionales y su posible efecto, para posteriormente decidir las acciones que se tomaran para minimizar su impacto.
Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos fijados.
Fuente: Ley General de Control Interno
¿Quiénes participan?
¿Qué es la valoración?
¿Qué son?
¿Cómo se monitorean?
RIESGOS
Notes: 2.4.1 oficio 1183

## Slide 16: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Fases para la gestión de los riesgos
Revisión
Documentación
Comunicación
Son acciones que deben efectuarse en cada una de las fases de manera constante.
Notes: Revisar, documentar y Comunicar son transversales, cambiar Seguimiento y documentación que es transversal

## Slide 17: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
Determinar los riegos que podrían afectar el logro eficiente y oportuno de los objetivos institucionales, oficinas y despachos judiciales.
Fuente de riesgo
Efectos
Alarmas
Considere que:
Se puede realizar la valoración de un riesgo a un objetivo, meta, actividad, área, proceso o monitorear el entorno interno/externo
Definir
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración

## Slide 18: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fuente de riesgo
Efectos
Alarmas
Fases para la gestión de riesgos
Cualquier situación que puede provocar que el riesgo se haga realidad.
Las fuentes deben ser administradas para estar bajo control.
Definición de cada fuente de riesgo se consulta a través del siguiente link:
https://controlinterno.poder-judicial.go.cr/index.php/sevri-informes
Tipos de fuentes
de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Externos
Internos
Son producidos por el entorno
No se puede actuar sobre ellos
Se producen a lo interno
Son gestionados, de manera prioritarias mediante la prevención.
Notes: Riesgos externos: Son los eventos relevantes que se producen en el entorno de la organización y que, aun cuando el sistema de control interno no pueda actuar sobre ellos, en vista de que pueden impactar negativamente la organización, es necesario estar alerta ante su comportamiento, concentrando los esfuerzos en predefinir las acciones a ejecutar cuando uno de estos riesgos se hace realidad; con el propósito de mitigar el impacto de sus consecuencias negativas. (Oficina de Control Interno).
Riesgos internos: Son los eventos relevantes que se producen dentro de la organización y que pueden ser apropiadamente gestionados si se cuenta con un robusto sistema de control interno. En este caso las respuestas al riesgo deben estar enfocadas principalmente a las labores de prevención, es decir, a evitar que el riesgo se produzca. En el caso de que, aún con las medidas de control correctas y suficientes el riesgo se haga realidad, deben estar definidas las acciones para minimizar el daño que produzca. (Oficina de Control Interno).

## Slide 19: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fuente de riesgo
Efectos
Alarmas
Fases para la gestión de riesgos
Cualquier situación que puede provocar que el riesgo se haga realidad.
Las fuentes deben ser administradas para estar bajo control.
Cambios en el entorno
Disponibilidad de recursos
Factor humano
Infraestructura
Personas usuarias
Organización del trabajo
Ubicación geográfica del despacho u oficina
Seguridad
Ética
Tecnología de la información
Desastres naturales
Definición de cada fuente de riesgo se consulta a través del siguiente link:
https://controlinterno.poder-judicial.go.cr/index.php/sevri-informes
Clasificación de fuentes de riesgo
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Un riesgo puede ser clasificado en más de una categoría
Notes: Corroborar la clasificación con lo que esta en el sistema

## Slide 20: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
Son las consecuencias o daños ocasionados por un riesgo hecho realidad.
Los efectos solo pueden ser mitigados a fin de minimizar sus consecuencias negativas.
Responde a la interrogante: ¿Cuáles podrían ser los posibles daños?
Fuente de riesgo
Efectos
Alarmas
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Despacho u oficina
Las personas usuarias
El Poder Judicial
Clasificación de los efectos
Nota:
Los efectos no se repiten en la clasificación, si eso sucede el efecto se consigna donde su impacto es más sensible

## Slide 21: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
Son señales que alertan cuando un riesgo está a apunto de ocurrir o ya se ha hecho realidad
¿Qué señales nos podrían advertir de la ocurrencia del riesgo?
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Fuente de riesgo
Efectos
Alarmas
Por cada Riesgo
Alarma
“N” acciones
De rápida ejecución
Notes: Las alarmas conducen a acciones de rápido de ejecución

## Slide 22: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
Determinar los riegos que podrían afectar el logro eficiente y oportuno de los objetivos institucionales, oficinas y despachos judiciales.
Preguntas claves
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
¿Cuál situación o evento indeseable podría ocurrir y afectar el logro de lo planificado?
¿Cuáles podrían ser los posibles daños?
¿Qué señales nos podría advertir de la ocurrencia del riesgo?
Riesgo
¿Qué podría ocasionar que eso suceda?
Fuentes
Efectos
Alarmas
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6837343-conceptos_riesgos.html
Notes: Poner ejemplos Ejemplo de casos terminados identificando qué es un riesgo, fuente, efecto y alarmas

## Slide 23: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Determinar el nivel de riesgo, de los riesgos identificados
Define la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto que tendrá en el objetivo.
Probabilidad de ocurrencia (PO)
Nivel de riesgo
Impacto (I)
Es la medida del daño o perjuicio que ocasionaría un riego en caso de que se haga realidad
Es la estimación de la posibilidad de que este se haga realidad, es decir, que se convierta en un problema
Muy probable (90%)
Bastante probable (70%)
Probable (50%)
Poco probable (30%)
Improbable (10%)
Muy alto (5)
Alto (4)
Moderado (3)
Bajo (2)
Muy bajo (1)
Nivel de riesgo inherente (POxI)
Indica que tan importante es el riesgo

## Slide 24: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Contar con una matriz de evaluación de riesgos priorizados, de acuerdo con los intereses y posibilidades del despacho.
Calificar que tan efectivo es o no el control.
Por cada riesgo, se debe valorar:
Los controles que la oficina aplica para administrar cada riesgo
Funciona (1)
Funciona parcialmente (2)
No funciona o no existe (3)
Considere que en caso de no existir controles se consigna “No hay” o “No existe” y la calificación es un 3

## Slide 25: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Contar con una matriz de evaluación de riesgos priorizados, de acuerdo con los intereses y posibilidades del despacho.
Se calcula: Nivel de riesgo inherente x Funcionalidad de los controles existentes
3.2 Por cada riesgo, se calcula:
Riesgo residual
Es el riesgo que persiste luego de la aplicación del control existente
Bajo
Medio
Alto
10 a 349
350 a 699
700 a 1350
Notes: Don Hermes Revisará los parámetros de riesgo residual.
Antes de la priorización incluir los controles

## Slide 26: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Contar con una matriz de evaluación de riesgos priorizados, de acuerdo con los intereses y posibilidades del despacho.
1
Son los que se consideran de manera inmediata
2
Son los que se consideran una vez atendidos los 1
3
Son los que se consideran si los recursos lo permiten
Priorización
.
Algunos criterios para la priorización son:
  Nivel de riesgo residual.
  Posibilidades institucionales para afectar el riesgo.
  Importancia de la política, proyecto, función, objetivo o actividad.
  La eficacia o eficiencia de las medidas actuales existentes para la administración del riesgo.
  El nivel de tolerancia al riesgo de la institución (nivel de aceptabilidad del riesgo).
Priorización y justificación
Notes: Don Hermes Revisará los parámetros de riesgo residual.
Antes de la priorización incluir los controles

## Slide 27: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Resultado de la evaluación
Aceptar(no lleva acción)
Administrar (Seleccionar estrategias y definir acciones)
Prevenir
Transferir
Mitigar
Fuentes de riesgo: Aceptar- Prevenir – Transferir
Controles con funcionalidad 2 y 3: Prevenir – Transferir
Efectos de los riesgos: Mitigar- Aceptar
Notes: Nivel de riesgo aceptable: Se refiere al nivel de riesgo que la institución está dispuesta y en capacidad de aceptar para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos excesivos y sin que esto sea incompatible con las expectativas de los sujetos interesados. La metodología SEVRI-PJ define las condiciones en que un riesgo es aceptable:
  La probabilidad y/o consecuencia del riesgo es tan baja que no es necesaria una medida de administración.
  El riesgo es tal que no existe una medida para administrarlo.
  Los costos de administración son tan altos en comparación con los beneficios, que su aceptación es la única opción.

## Slide 28: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Resultado de la evaluación
Aceptar(no lleva acción)
Administrar (Seleccionar estrategias y definir acciones)
Prevenir
Transferir
Mitigar
Definen las tareas, la fecha de inicio, la fecha de fin y los responsables.
Notes: Estrategia: Acción de respuesta para administrar el riesgo.
Tareas: desglose del trabajo por hacer para llevar a cabo y cumplir con cada estrategia.
Comienzo: Fecha de inicio de la actividad o tarea.
Fin: Fecha de finalización de la actividad o tarea. (Este campo puede estar vacío, si la actividad es permanente).
Responsable: persona encargada de realizar la actividad o tarea.
Supervisión: responsable de comprobar el avance del trabajo. (Este campo puede estar vacío, si la persona que supervisa está dentro de “responsable”).

## Slide 29: Sistema específico de valoración del riesgo (sevRi)
Fases para el análisis de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Definir la estrategia para administrar los riesgos, según el grado de prioridad asignado, con el fin de minimizar la ocurrencia de efectos adversos para el cumplimiento de los objetivos.
Estrategias
Aceptar
No es posible afectar la fuente de riesgo
Las consecuencias no son relevantes
Fuente bien controlada.
Supervisión constante
Atento a las alarmas
Incluir en matriz de evaluación, para documentación y seguimiento
Cuando…
Conlleva…

## Slide 30: Sistema específico de valoración del riesgo (sevRi)
Fases para la gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Definir la estrategia para administrar los riesgos, según el grado de prioridad asignado, con el fin de minimizar la ocurrencia de efectos adversos para el cumplimiento de los objetivos.
Estrategias
Prevenir
Buscan evitar que el riesgo se manifieste, para ello se ataca la fuente (causa)
Las respuestas se incorporan en:
Notes: Todas las respuestas a los riesgos que sean de “prevenir” y “transferir” deberán ser incorporadas a través del Sistema del Plan Estratégico Institucional (PEI) e incluidas en el Sistema del Plan Anual Operativo (PAO); ya que estas acciones son de índole proactivo, con el fin de evitar que el riesgo se manifieste

## Slide 31: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para la gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Definir la estrategia para administrar los riesgos, según el grado de prioridad asignado, con el fin de minimizar la ocurrencia de efectos adversos para el cumplimiento de los objetivos.
Estrategias
Transferir
Buscan evitar que el riesgo se manifieste, para ello se ataca la fuente (causa)
Traslado parcial de la responsabilidad por la respuesta al riesgo y su impacto, a un tercero.
No elimina la responsabilidad del despacho sobre su administración, sino debe dar seguimiento a las gestiones realizadas
Dar seguimiento a las gestiones realizadas.
Se debe…
Implementar medidas alternativas, que permiten controlar en algún grado, la probabilidad de que el riesgo ocurra.

## Slide 32: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Definir la estrategia para administrar los riesgos, según el grado de prioridad asignado, con el fin de minimizar la ocurrencia de efectos adversos para el cumplimiento de los objetivos.
Estrategias
Mitigar
Acciones que se activan en caso de que un riesgo se haga realidad, con el fin de minimizar sus consecuencias.
Van dirigidas a controlar los efectos
Las respuestas se incorporan en:
Notes: Todas las respuestas a los riesgos que sean de “mitigar” serán incorporadas en el Sistema SEVRI de la Oficina de Control Interno, con el fin de activar estos planes en el caso que se active un riesgo. Por lo tanto, es requerido que las oficinas y despachos judiciales con riesgos estratégicos tengan implementado el Sistema SEVRI y realicen la valoración de los riesgos de todos los objetivos operativos vinculados al PEI asignados en sus PAOs.

## Slide 33: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para gestión de riesgos
1. Identificación
2. Análisis
3. Evaluación
4. Administración
Examina el comportamiento de los riesgos y de las estrategias que se definieron para administrarlos, con el fin de proponer oportunamente los ajustes que se requieran
Seguimiento a:
El nivel de riesgo.
Los factores de riesgo.
El grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos.
La eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos ejecutadas.
Continuo
SEVRI
Administrar riesgos
Objetivos institucionales
Revisión
Notes: Esta fase tiene como objetivo examinar constantemente el comportamiento de los riesgos y de las estrategias que se definieron para administrarlos, con el fin de realizar los ajustes oportunamente. En cuanto a los riesgos estratégicos, se considera necesario que al menos cada tres meses se realice el seguimiento. Entre los principales aspectos a considerar están:
Fuente: Metodología SEVRI, Oficina de Control Interno del Poder Judicial.

## Slide 34: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para gestión de riesgos
1. Identificación
Análisis
Evaluación
Administración
Actividad permanente, necesaria para el registro de la información de los riesgos y las medidas necesarias para la administración que se generan en cada fase.
Accesibles.
Comprensibles
Completa
Continua
Oportuna
Confiable. .
Establecer registros que incluyan la probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo asociado y medidas seleccionadas para su administración.
En cuanto a las medidas para la administración de riesgos deberá documentarse como mínimo su descripción, sus resultados esperados en tiempo y espacio, los recursos necesarios y responsables para llevarlas a cabo.
Debe…
Documentación

## Slide 35: Sistema específico de valoración del riesgo (sevri)
Fases para gestión de riesgos
Identificación
Análisis
Evaluación
Administración
Mecanismos de consulta a disposición de los sujetos interesados.
Brindar información a los sujetos interesados, internos y externos, y a la institución en relación con los riesgos institucionales.
Informes periódicos de seguimiento y resultados.
Mediante
Comunicación

## Slide 36: Título de diapositiva 29
Sistema de Seguridad
Sistema de Autoevaluación
Planes anuales Institucionales (PAI)
Sistema de valoración de riesgos (sevRi)
http://sjooijdapl09v.org.poder-judicial.go.cr:8015/Home/Login.aspx

## Slide 37: Título de diapositiva 29
Sistema de Seguridad
Proceso de autoevaluación Institucional (PAI)

## Slide 38: Consideraciones generales
Componente del SCI
Participa toda la Institución (obligación de los Titulares Subordinados (Jefes de Oficina o Despachos)
Realiza una vez al año (mes de Diciembre)
Revisar el grado de cumplimiento de las normas de Control Interno
Objetivo es:
Si se encuentran desviaciones
Diseñan las propuestas de mejora o acciones correctivas
Mejora el SCI
Identifican insumo para la elaboración del PAO.
Con lo cual…
Notes: En caso de encontrar desviaciones, se diseñan las propuestas de mejora y las acciones correctivas correspondientes, orientadas en fortalecer el Sistema de Control Interno y con ello el logro de los objetivos de la organización (Oficina de Control Interno del Poder Judicial,

## Slide 39: ¿Qué es la autoevalución Institucional PAI?
https://www.powtoon.com/online-presentation/ceL6w3p8MMD/?mode=movie#/

## Slide 40: ¿Cómo se realiza la autoevalución
A través del Sistema Informático del Proceso de Autoevaluación Institucional
Ajustado al ámbito al cual pertenece la oficina

## Slide 41: Componentes del formulario PAI
Ambiente de control
Valoración de riesgo
Actividades de control
Sistema de información
Seguimiento
Cada pregunta del formulario requiere ser respondida en cuanto a los criterios de evaluación, (siempre, casi siempre, a veces, nunca), si se cumple o no la norma deberá indicarlo las actividades vigentes.

## Slide 42: Sistema de autoevaluación PAI
http://sjooijdapl09v:8019/Home/Login.aspx

## Slide 43: Título de diapositiva 29
GESTIÓN DE LOS PERMISOS
Sistema de Valoración de Riesgos (SEVRI)
PAI

## Slide 44: PERFILES sevri
Administrador
Usuario general
Puede visualizar los SEVRI de todas las oficinas, configurar parámetros generales, ver reportes generales de todas las oficinas
Asignado a las oficinas para completar y formular el SEVRI. Puede ver algunos reportes asociados a su oficina.
Ajustar fuera de tiempo
Permite cambiar el SERVI aunque se encuentre fuera del tiempo estipulado
Revisión SEVRI
Permite revisar el SEVRI de la oficina
Usuario de avances SEVRI
Permite filtrar por el consolidado de varias oficinas

## Slide 45: PERFILES pai
Administra
Modifica
Consulta
Administrador: realiza todas las funciones en el sistema
Reportes PAI Administrador: visualiza reportes de todas las oficinas
Usuario Revisión PAI: únicamente revisa formularios PAI
Usuario de revisión y seguimiento: Permite ingresar al sistema solo como un usuario de revisión Seguimiento PAI, no puede hacer nada más que revisar los Seguimientos PAI's
Usuario general formular: complete el formulario de una oficina
Reapertura PAI: Se habilita por un periodo para que se modifique el formulario PAI.
Usuario general seguimiento: Ingresa y contesta el Seguimiento PAI para una oficina
Reapertura seguimiento: se habilita por un periodo para que modificar el formulario de Seguimiento PAI.
Reportes PAI: Visualiza reportes de la Oficina que se le asignó.

## Slide 46: Fechas relevantes
Noviembre – Diciembre 2020:
    - SEVRI 2021
    - Autoevaluación 2021

## Slide 47: Muchas gracias

## Slide 48
Fuente: Oficio 1183-PLA-PE-2020